FinAudit-Graph
7 天开发执行计划书

基于大模型智能体的端到端财务审计与合规审查系统

| 项目定位 | 冲刺型毕业设计开发与答辩落地 |
| --- | --- |
| 执行周期 | 7 天 |
| 核心技术栈 | Label Studio、LLaMA Factory、LangChain 1.x、LangGraph、Neo4j、RAG、N8N、飞书多维表格、Streamlit |
| 计划用途 | 指导开发、联调、演示录制、答辩复盘与评分点呈现 |

版本：V1.0    输出文件：FinAudit-Graph_7天开发执行计划书.docx

# 一、执行目标与成功标准

本计划将原《智能审计规划》中的架构设想转化为 7 天可执行开发路径，目标是在毕业设计冲刺周期内完成一个可演示、可解释、可答辩的 FinAudit-Graph 原型系统。

系统可完成“上传材料 -> 智能体分析 -> 图谱/RAG 增强 -> 风险输出 -> 自动化记录 -> 报告生成”的端到端闭环演示。

至少形成一个 LangGraph 四节点核心应用、一个 Neo4j 企业关联样本图谱、一个本地审计准则 RAG 演示库。

完成 Streamlit 前端、N8N Webhook、飞书多维表格写入和报告生成链路的可运行演示。

准备 5 到 8 分钟演示视频、10 到 15 页 PPT 和答辩讲解材料，突出技术路线、业务价值和工程完整性。

# 二、7 天开发排期总表

| 日期 | 阶段目标 | 具体任务 | 当日产出 | 验收标准 | 风险与补救 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 方案冻结与工程环境 | 建立仓库、虚拟环境、依赖清单、目录结构；画出技术路线图；确定演示数据格式。 | Git 仓库、README、环境说明、架构图草稿 | 本地可启动基础工程；答辩中可解释总体架构 | 依赖安装失败：优先保留最小 LangGraph 可运行骨架 |
| Day 2 | 数据标注与微调演示 | 生成或整理 200 条审计问答/风险分类样本；导入 Label Studio；准备 LLaMA Factory LoRA 演示配置。 | 标注样本、Label Studio 截图、训练配置 | 能展示标注流程和微调前后对比思路 | 训练时间不足：用小样本和日志截图证明流程 |
| Day 3 | LangGraph 核心四节点 | 实现 Data_Parser、Graph_Searcher、Compliance_Checker、Report_Generator；完成状态流转和 invoke 测试。 | 核心 Python 代码、模拟 PDF 输入、Markdown 报告输出 | 四节点顺序执行且最终报告可打印 | 真实解析复杂：先用模拟抽取保证主链路可演示 |
| Day 4 | Neo4j 与 RAG 增强 | 导入企业股权样本；编写 Cypher 查询；建立审计准则向量库；把图谱和法规检索结果注入风险判断。 | Neo4j 样本图、Cypher 查询、RAG 检索脚本 | 能演示关联方穿透和准则命中 | 数据库联动不稳：保留本地 JSON fallback |
| Day 5 | 前端与自动化闭环 | 开发 Streamlit 上传页；触发后端分析；N8N Webhook 接收结果；写入飞书多维表格。 | 前端页面、N8N 工作流、飞书表格记录 | 上传一次材料后生成一条审计疑点记录 | 飞书权限问题：准备本地表格/截图备用演示 |
| Day 6 | 报告生成与联调 | 整合风险点、关联方和建议结论；生成 Word/PDF 报告；做端到端压力联调和异常日志修复。 | 10 页报告样稿、联调记录、异常处理说明 | 完整链路连续运行 3 次无阻断 | 报告页数不足：补充风险解释、依据和整改建议 |
| Day 7 | 答辩冲刺与复盘 | 录制 5 到 8 分钟演示视频；制作 PPT；准备问题清单；提炼创新点、局限和后续优化。 | 演示视频、PPT、答辩稿、FAQ | 答辩材料完整且演示节奏顺畅 | 现场环境不稳：准备录屏和静态截图兜底 |

# 三、核心模块开发清单

| 模块 | 职责 | 输入 | 输出 | 实现要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data_Parser | 接收 PDF/合同/财报路径，完成文本抽取、企业名称识别和关键财务指标清洗。 | raw_document_path、文件元信息 | parsed_financial_data | 先实现模拟抽取，再逐步接入 pdfplumber、pymupdf 或 OCR。 |
| Graph_Searcher | 连接 Neo4j，执行关联方和股权穿透查询，识别未披露控制关系。 | 企业名称、股东/交易方线索 | discovered_related_parties | 保留标准 Cypher 查询模板，并提供样本图谱数据。 |
| Compliance_Checker | 结合 RAG 审计准则和微调模型，对财务指标、关联方和历史案例进行风险分类。 | parsed_financial_data、关联方、准则片段 | audit_risks_found | 用结构化 JSON 输出风险等级、依据、建议。 |
| Report_Generator | 汇总风险点、法规依据和整改建议，生成 Markdown/Word 审计综述。 | 全局 AuditSystemState | final_audit_summary | 报告要适合答辩展示，包含业务解释和技术依据。 |
| 自动化工作流 | N8N 接收 Webhook，调用后端分析，将风险记录写入飞书多维表格。 | 前端上传事件、审计结果 JSON | 飞书待跟进审计疑点记录 | 先打通 HTTP 节点，再补鉴权和异常重试。 |
| 前端演示页 | Streamlit 提供上传、分析进度、风险结果、报告下载入口。 | 用户上传材料、按钮操作 | 可交互演示界面 | 界面优先简洁稳定，突出端到端闭环。 |

# 四、交付物矩阵与验收清单

| 类别 | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 工程代码 | LangGraph 四节点核心应用、Streamlit 前端、Neo4j/RAG 接入脚本 | 能本地运行；README 可指导复现；关键函数有中文注释 |
| 数据与模型 | 标注样本、Label Studio 演示截图、LLaMA Factory 配置或训练日志 | 能说明训练数据来源、标签含义和微调价值 |
| 自动化链路 | N8N Webhook 工作流、飞书多维表格风险记录、告警或报告生成节点 | 上传一次样例后能产生结构化记录 |
| 审计报告 | Markdown/Word/PDF 风险审计报告样稿 | 包含风险等级、涉及主体、依据、建议和综合结论 |
| 答辩材料 | 10 到 15 页 PPT、5 到 8 分钟演示视频、FAQ 问题清单 | 覆盖背景、架构、核心代码、演示、创新和局限 |

# 五、每日执行检查点

每天结束前提交一次代码或材料快照，并记录当天已完成、未完成和阻塞项。

所有演示链路都要准备截图或录屏兜底，避免答辩现场网络、权限或服务启动失败。

核心代码必须保留中文工程注释，尤其是 LangGraph 状态定义、节点职责、Cypher 查询和 RAG 调用位置。

所有输出结果尽量结构化为 JSON 或 Markdown，方便写入飞书和生成审计报告。

答辩展示优先讲清楚业务问题、技术方案、运行链路和风险识别结果，不把时间耗在安装或调试细节上。

# 六、风险清单与应对策略

| 风险项 | 表现 | 优先级 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖安装或版本冲突 | LangChain/LangGraph、Neo4j Driver、LLaMA Factory 版本不兼容 | 中 | 固定 requirements；先做最小可运行版本；关键依赖记录截图 |
| 微调训练时间不足 | 7 天周期内无法完成完整训练或评估 | 高 | 用小样本 LoRA 演示流程；保留训练日志；用 API 模型完成主链路 |
| Neo4j/RAG 联动不稳定 | 数据库、向量库或检索链路影响演示连续性 | 中 | 准备样本 JSON fallback；答辩时展示图谱截图和查询结果 |
| N8N/飞书权限问题 | Webhook、Token、表格权限导致无法写入 | 中 | 提前创建测试表；保留本地日志和飞书截图；必要时用模拟 HTTP 节点 |
| 报告生成质量不足 | 风险结论过短、页数不足或业务解释不够 | 中 | 固定报告模板；加入法规依据、整改建议和复核步骤 |
| 答辩现场演示失败 | 服务启动、网络、投屏或接口调用失败 | 高 | 准备录屏、截图和本地 mock；现场演示只跑最稳定路径 |

# 七、毕设评分导向与答辩呈现

答辩时建议围绕“业务痛点明确、技术链路完整、智能体编排清晰、演示闭环可运行”四个维度组织讲解。

| 评分维度 | 呈现方式 |
| --- | --- |
| 技术创新点 | 用 LangGraph 显式编排多智能体，结合 RAG 与 Neo4j 做审计风险增强判断。 |
| 工程完整性 | 从数据标注、模型微调、后端分析、前端交互到自动化记录形成端到端闭环。 |
| 业务贴合度 | 聚焦关联交易、财务异常、内控缺陷、法规依据和整改建议，贴近真实审计流程。 |
| 可解释性 | 每个风险点输出依据、关联方、风险等级和建议，便于答辩说明模型不是黑箱。 |
| 演示亮点 | 上传样例财报后，系统自动完成分析、写入飞书并生成报告，形成视觉化闭环。 |